## АДМИНИСТРАЦИЯ

## МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СИЛИКАТНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

## СЕНГИЛЕЕВСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 сентября 2022 года                                                                                № 155

Экз.№

О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального образования Силикатненское городское поселение от 15 марта 2018 года №26 «Об утверждении Муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании Силикатненское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация МО Силикатненское городское поселение

п о с т а н о в л я е т:

- Внести следующие изменения в Постановление Администрации муниципального образования Силикатненское городское поселение №26 от 15 марта 2018 года «Об утверждении Муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании Силикатненское городское поселение, изложив муниципальную программу в новой редакции согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу с момента его обнародования.

И.о. Главы Администрации                                                            А.А. Анисимова

Приложение

к постановлению Администрации

Муниципального образования

Силикатненское городское поселение

«09» сентября 2022 № 154

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании Силикатненское городское поселение»

# ПАСПОРТ

муниципальной программы

| 1.1 | Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Силикатненское городское поселение» (далее – программа) |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования Силикатненское городское поселение |
| 1.3 | Участники программы | Заинтересованные лица: собственники помещений в многоквартирных домах (далее -МКД), собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, управляющие организации, товарищества собственников жилья, общественные организации территориальное общественное самоуправление |
| 1.4 | Цели и задачи программы | Повышение качества и комфортности городской среды на территории населенных пунктов муниципального образования Силикатненское городское поселение Задачами муниципальной программы являются: обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования муниципального образования Силикатненское городское поселение; обеспечение участия граждан в решении вопросов благоустройства населенных пунктов муниципального образования Силикатненское городское поселение |
| 1.5 | Перечень подпрограмм | - |
| 1.6 | Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2018- 2025гг., программа реализуется в один этап |
| 1.7 | Целевые индикаторы программы | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов по отношению к базовому значению; увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий многоквартирных домов по отношению к базовому значению; увеличение количества благоустроенных общественных территорий по отношению к базовому значению; увеличение доли благоустроенных общественных территорий в общем количестве таких территорий по отношению к базовому значению; количество некоммерческих организаций, осуществляющих территориальное общественное самоуправление на территории муниципального образования, получивших субсидии с целью повышения качества благоустройства увеличение доли благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий в границах территорий, осуществляющих территориальное общественное самоуправление |
| 1.8 | Объем и источники финансирования муниципальной программы | Источник финансирования программы: средства местного бюджета муниципального образования Силикатненское городское поселение, межбюджетные трансферты из бюджета Ульяновской области и средства федерального бюджета. Объемы финансирования программы могут уточняться ежегодно при формировании проекта бюджета поселения на соответствующий финансовый год. Объём бюджетных ассигнований из бюджета городского поселения – 31101,43448 тыс. рублей на весь период, в том числе: Средства федерального бюджета: 2018 год – 3344,05014 тыс.руб. 2019 год – 5411,77969 тыс.руб. 2020 год – 5033,59151 тыс.руб. 2021 год- 4133, 988 тыс.руб. 2022 год- 4510,37487 тыс. руб. 2023 год- 4510,37487 тыс.руб. 2024 год- по согласованию 2025 год- по согласованию Средства -областного бюджета: 2018 год – 734,05979 тыс.руб. 2019 год – 348,50313 тыс. руб. 2020 год – 155,67809 тыс. руб 2021 год – 1015, 88333тыс. руб 2022 год – 139,49613 тыс. руб. 2023 год -139,49613 тыс. руб. 2024 год– по согласованию 2025 год- по согласованию. Средства местного бюджета: 2018 год – 25,0 тыс.руб. 2019 год – 565,53339 тыс.руб. 2020 год – 273,11945 тыс.руб.. 2021 год – 271, 04586тыс.руб.. 2022 год – 244,73005 тыс.руб. 2023 год- 244, 73005 тыс.руб. 2024 год– по согласованию. 2025 год –по согласованию. |
| 1.9 | Ожидаемый эффект от реализации программы | Обеспечение удовлетворённости населения уровнем благоустроенности территорий поселения; повышение уровня благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов; повышение уровня благоустроенности общественных территорий поселения; увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, в общем числе граждан в возрасте 14 лет и старше, проживающих в городах, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды по итогам 2025 года до 20 процентов |

2. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная программа

Одной из важнейшей задачей органов местного самоуправления поселения является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания как населения, так и гостей поселения.

Природно-климатические условия поселка Силикатный Сенгилеевского района Ульяновской области, его географическое положение, наличие компактного расположения территорий общего пользования и значительного разброса многоквартирных домов на территории поселения создают благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, созданию современных и комфортных зон отдыха для жителей и гостей поселения. В данный момент значительная доля данных территорий не соответствует современным требованиям, предъявляемым к общественным территориям.

Также, нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание отдельных дворовых территорий.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня благоустроенности, наличия спортивных и игровых элементов, транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям, состояние мест общего пользования и центральных (основных) улиц во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, недостаточное количество парковок для временного хранения автомобилей и оборудованных детских и спортивных площадок.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства.

Благоустройство дворовых территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода. При выполнении работ по благоустройству необходимо

учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территории дворов для определения функциональных зон, и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

В результате оценки текущего состояния сферы благоустройства р.п. Силикатный выявлено следующее:

1) комплексно благоустроенных дворовых территорий (наличие твердого покрытия, позволяющего комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещение, игровое оборудование для детей возрастом до пяти лет, озеленение) не выявлено;

2) доля комплексно благоустроенных дворовых территорий -0 %, частично благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий-100% (имеются отдельные игровые элементы, имеется частично освещение, частично имеется тротуары);

3) количество общественных территорий – 9 штук;

4) доля и площадь комплексно благоустроенных общественных территорий - 0%;

5) доля и площадь общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве -100%.

С целью обеспечения комплексного подхода к благоустройству территории поселения возникла необходимость разработки данной муниципальной программы, которой предусматривается целенаправленная работа исходя из:

1. Минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн;

2. Дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование парковок (парковочных мест);

- озеленение территорий;

- строительство тротуаров;

- установка малых архитектурных форм.

Работы, включенные в дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, могут осуществляться с привлечением собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – трудовое участие).

Трудовое участие заинтересованных в благоустройстве территории лиц может осуществляться в виде:

- выполнения неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

- предоставления строительных материалов, техники и т.д.;

- обеспечения благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников.

Решение о трудовом участии принимают собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, на общем собрании собственников помещений.

Финансовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, не предусматривается.

Все работы по благоустройству дворовых и общественных территорий, предусмотренные в рамках данной программы, должны выполняться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Отбор дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется в соответствии с порядком проведения отбора дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории поселка Силикатный Сенгилеевского района Ульяновской области, для формирования адресного перечня многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Отбор территорий общего пользования осуществляется в соответствии Порядком проведения отбора общественных территорий для формирования перечня общественных территорий поселка Силикатный Сенгилеевский район Ульяновской области, подлежащих благоустройству.

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых включены в  муниципальную программу, финансируются за счет средств местного бюджета.

Адресный перечень территорий общественного пользования, подлежащих благоустройству в 2018-2025 году, приведен в приложении 4 к муниципальной программе.

Предельной датой заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальной программы, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании Силикатненское городское поселение правил благоустройства территории:

Магазин по ул. Садовой, вблизи д. 1

Магазин по ул. Садовой, 1

Ул. Заводская, 5а (павильон)

Ул. Заводская, 7 (кафе)

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве должны быть осуществлены в порядке, рекомендованном Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании Силикатненское городское поселение правил благоустройства.

При выполнении видов работ, включенных в минимальный перечень, обязательным является:

- трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица);

- решение собственников помещений в многоквартирном доме о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме субботника.

Под субботником понимается выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том числе подготовка дворовой территории к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы.

Доля трудового участия заинтересованных лиц устанавливается в размере одного субботника для каждой дворовой территории.

При выполнении видов работ, включенных в дополнительный перечень, обязательным является:

- софинансирование собственниками помещений в многоквартирном доме по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ (в случае, если дворовая территория включена в муниципальную программу формирования современной городской среды после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»);

- решение собственников помещений в многоквартирном доме о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Выполнение работ из дополнительного перечня без выполнения работ из минимального перечня не допускается.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма участия (финансовое и (или) трудовое граждан в выполнении указанных работ установление в приложении 6 к муниципальной программе.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018-2025 году формируется исходя из минимального перечня работ по благоустройству, с учетом физического состояния дворовой территории, определенной по результатам инвентаризации дворовой территории. Адресный перечень дворовых территорий и территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в 2018-2025 году, приведен в Приложении 4.

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в соответствии с порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Силикатненское городское поселение.

Органы территориального общественного самоуправления самостоятельно определяют мероприятия по благоустройство территорий, в границах которых осуществляется территориальное общественное самоуправление путем проведения собрания граждан соответствующей территории.

3. Цели и задачи муниципальной программы

Цели муниципальной программы:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий поселения;

- повышение уровня благоустройства территорий общего пользования поселения;

- повышение уровня заинтересованности граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории поселения.

Для достижения поставленной цели настоящая муниципальная программа предусматривает решение таких задач как повышение качества и комфортности городской среды на территории населенных пунктов муниципального образования Силикатненское городское поселение.

Задачами муниципальной программы являются:

- обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования муниципального образования Силикатненское городское поселение;

- обеспечение участия граждан в решении вопросов благоустройства населенных пунктов муниципального образования Силикатненское городское поселение.

4. Система программных мероприятий

Перечень мероприятий, направленных на решение задач муниципальной программы, с указанием финансовых ресурсов, необходимых для их реализации, приведен в приложении №1 к муниципальной программе.

5. Управление муниципальной программой и контроль её реализации

Заказчик программы несет ответственность за своевременную и качественную разработку и реализацию программы.

Разработчик программы:

- несет ответственность за своевременное предоставление полных и достоверных отчетов о ходе реализации программы;

- несет ответственность за эффективность и результативность программы;

- несет ответственность за реализацию программы в целом, своевременность внесения в нее изменений, и в установленных случаях досрочное ее прекращение, предоставление отчетов;

- осуществляет в пределах своей компетенции координацию деятельности исполнителей программы.

Исполнители программы:

- определяют поставщиков (подрядчиков, исполнителей) способами, установленными действующим законодательством;

- несут ответственность за соблюдением предельной даты условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- несут ответственность за осуществление в установленные сроки соответствующих мероприятий, предусмотренных программой, целевое и эффективное использование выделенных на программные мероприятия бюджетных средств, своевременное их освоение, достоверность представленной информации.

Разработчик программы:

- в ходе реализации программы уточняет объемы средств, необходимых для ее финансирования в очередном финансовом году;

- исключает из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

- исключает из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

- планирует мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации;

- представляет проект постановления Администрации об утверждении муниципальной программы, о внесении в нее изменений, о признании утратившим силу (отмене) постановления Администрации об утверждении муниципальной программы, на согласование в структурные подразделения Администрации, заинтересованные органы и организации;

- в случае наличия в муниципальной программе мероприятий, финансовое обеспечение реализации которых будет осуществляться за счет внебюджетных источников, обеспечивает подписание лицами, изъявившими желание осуществлять финансовое обеспечение реализации таких мероприятий, соглашения (договоры) о намерениях с заказчиком муниципальной программы;

- организует публикацию в средствах массовой информации или в информационно-коммуникационной сети Интернет постановления Администрации об утверждении муниципальной программы, о внесении в нее изменений, о признании утратившим силу (отмене) постановления Администрации об утверждении муниципальной программы;

- несет ответственность за соответствие разработанной программы приоритетным направлениям развития муниципального образования на долгосрочный период;

- организует сбор от исполнителей программы аналитической информации об итогах реализации и представляет ее руководителю программы;

- в целях подготовки отчета по итогам I полугодия осуществляет оценку эффективности и делает прогноз достижения плановых показателей индикаторов в отчетном году. Оценка эффективности программы осуществляется разработчиком и подписывается руководителем программы с учетом прогноза ее исполнения за отчетный финансовый год. При оценке используются данные о достигнутых значениях и динамике индикаторов, представленных в соответствующих отчетах;

- подготавливает проект отчетов и представляет их руководителю программы.

6. Система индикаторов эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы производится на основе использования индикаторов эффективности реализации программы, приведенных в приложении №2 к муниципальной программе.

7. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов

реализации муниципальной программы

Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации программы приведен в приложении №3 к муниципальной программе.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к муниципальной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ

Муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Силикатненское городское поселение

на 2018 год

| № п/п | Наименование проекта, основного мероприятия | Ответственные исполнители мероприятий | Срок реализации |  | Контрольное событие | Дата наступле ния контроль ного события | Наименование целевого индикатора | Источник финансового обеспечения | Финансовое обеспечение реализации мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  |  |  | 2018 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель – повышение качества и комфортности городской среды на территории муниципального образования Силикатненское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи: обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования и дворовых территорий | Администрация муниципального образования Силикатненское городское поселение | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Реализованы мероприятия по благоустройству | 31.12.2018 | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий | Всего, в том числе: | 4103,10993 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее – областной бюджет) | 734,05979 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования федерального бюджета | 3344,05014 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 25,000 |
| 1.1. | Благоустройство дворовых территорий | Администрация муниципального образования Силикатненское городское поселение | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  | Количество благоустроенных дворовых территорий | Всего, в том числе: | 1027,74814 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета | 183,86750 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования федерального бюджета | 837,61863 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 6,26201 |
| 1.2. | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования | Администрация муниципального образования Силикатненское городское поселение | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  | Количество благоустроенных территорий общего пользования | Всего, в том числе: | 3075,36179 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета | 550,19229 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования федерального бюджета | 2506,43151 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 18,73799 |
| Задача – обеспечение участия граждан в решении вопросов благоустройства населённых пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие «Благоустройство территории ТОС» | Администрация муниципального образования Силикатненское городское поселение | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Реализованы мероприятия по благоустройству | 31.12.2018 | количество некоммерческих организаций, осуществляющих территориальное общественное самоуправление на территории муниципального образования, получивших субсидии с елью повышения качества благоустройства | Всего, в том числе: | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 0,000 |
| 2.1. | Предоставление субсидий органам ТОС в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с развитием ТОС, расположенных в границах поселения в части мероприятий по благоустройству | Администрация муниципального образования Силикатненское городское поселение | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 0,000 |

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ

Муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Силикатненское городское поселение на 2019 год

| № п/п | Наименование проекта, основного мероприятия | Ответственные исполнители мероприятий | Срок реализации |  | Контрольное событие | Дата наступления контрольного события | Наименование целевого индикатора | Источник финансового обеспечения | Финансовое обеспечение реализации мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  |  |  | 2019 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель – повышение качества и комфортности городской среды на территории муниципального образования Силикатненское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи: обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования и дворовых территорий | Администрация муниципального образования Силикатненское городское поселение | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Реализованы мероприятия по благоустройству | 31.12.2019 | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий | Всего, в том числе: | 6137,81621 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее – областной бюджет) | 168,05323 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования федерального бюджета | 5411,77969 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 557,98329 |
| 1.1. | Благоустройство дворовых территорий | Администрация муниципального образования Силикатненское городское поселение | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  | Количество благоустроенных дворовых территорий | Всего, в том числе: | 1534,45405 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета | 42,01331 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования федерального бюджета | 1352,94492 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 139,49582 |
| 1.2. | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования | Администрация муниципального образования Силикатненское городское поселение | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  | Количество благоустроенных территорий общего пользования | Всего, в том числе: | 4603,36216 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета | 126,03992 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования федерального бюджета | 4058,83477 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 418,48747 |
| Задача – обеспечение участия граждан в решении вопросов благоустройства населённых пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие «Благоустройство территории ТОС» | Администрация муниципального образования Силикатненское городское поселение | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Реализованы мероприятия по благоустройству | 31.12.2019 | количество некоммерческих организаций, осуществляющих территориальное общественное самоуправление на территории муниципального образования, получивших субсидии с елью повышения качества благоустройства | Всего, в том числе: | 188,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета | 180,4499 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 7,5501 |
| 2.1. | Предоставление субсидий органам ТОС в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с развитием ТОС, расположенных в границах поселения в части мероприятий по благоустройству | Администрация муниципального образования Силикатненское городское поселение | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  | Всего, в том числе: | 188,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета | 180,4499 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 7,5501 |

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ

Муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Силикатненское городское поселение

на 2020 год

| № п/п | Наименование проекта, основного мероприятия | Ответственные исполнители мероприятий | Срок реализации |  | Контрольное событие | Дата наступления контрольного события | Наименование целевого индикатора | Источник финансового обеспечения | Финансовое обеспечение реализации мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  |  |  | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель – повышение качества и комфортности городской среды на территории муниципального образования Силикатненское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи: обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования и дворовых территорий | Администрация муниципального образования Силикатненское городское поселение | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Реализованы мероприятия по благоустройству | 31.12.2020 | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий | Всего, в том числе: | 5462,38905 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее – областной бюджет) | 5189, 2696 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 273, 11945 |
| 1.1. | Благоустройство дворовых территорий | Администрация муниципального образования Силикатненское городское поселение | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  | Количество благоустроенных дворовых территорий | Всего, в том числе: | 541, 76252 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета | 4674,5952 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 246,03133 |
| 1.2. | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования | Администрация муниципального образования Силикатненское городское поселение | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  | Количество благоустроенных территорий общего пользования | Всего, в том числе: | 4920,62653 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета | 4674,5952 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 246,03133 |
| Задача – обеспечение участия граждан в решении вопросов благоустройства населённых пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие «Благоустройство территории ТОС» | Администрация муниципального образования Силикатненское городское поселение | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Реализованы мероприятия по благоустройству | 31.12.2020 | количество некоммерческих организаций, осуществляющих территориальное общественное самоуправление на территории муниципального образования, получивших субсидии с елью повышения качества благоустройства | Всего, в том числе: | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 0 |
| 2.1. | Предоставление субсидий органам ТОС в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с развитием ТОС, расположенных в границах поселения в части мероприятий по благоустройству | Администрация муниципального образования Силикатненское городское поселение | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  | Всего, в том числе: | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 0 |

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ

Муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Силикатненское городское поселение

на 2021 год

| № п/п | Наименование проекта, основного мероприятия | Ответственные исполнители мероприятий | Срок реализации |  | Контрольное событие | Дата наступления контрольного события | Наименование целевого индикатора | Источник финансового обеспечения | Финансовое обеспечение реализации мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  |  |  | 2021 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель – повышение качества и комфортности городской среды на территории муниципального образования Силикатненское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи: обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования | Администрация муниципального образования Силикатненское городское поселение | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Реализованы мероприятия по благоустройству | 31.12.2021 | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий | Всего, в том числе: | 5279,27519 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее – областной бюджет) | 989,33953 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования федерального бюджета | 4025, 9719 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 263,96376 |
| 1.; Благоустройство дворовых территорий; Администрация муниципального образования Силикатненское городское поселение; 01.01.2021; 31.12.2021; Реализованы мероприятия по благоустройству; 31.12.2021; Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий; Всего, в том числе:; 141, 642. бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее – областной бюджет); 4,0368. бюджетные ассигнования федерального бюджета; 130, 5231. бюджетные ассигнования местного бюджета; 7,0821. Задача – обеспечение участия граждан в решении вопросов благоустройства населённых пунктов |
| 2. | Основное мероприятие «Благоустройство территории ТОС» | Администрация муниципального образования Силикатненское городское поселение | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Реализованы мероприятия по благоустройству | 31.12.2021 | количество некоммерческих организаций, осуществляющих территориальное общественное самоуправление на территории муниципального образования, получивших субсидии с елью повышения качества благоустройства | Всего, в том числе: | 50,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета | 48,36842 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 1,63158 |
| 2.1. | Предоставление субсидий органам ТОС в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с развитием ТОС, расположенных в границах поселения в части мероприятий по благоустройству | Администрация муниципального образования Силикатненское городское поселение | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  | Всего, в том числе: | 50,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета | 50,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 2,63158 |

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ

Муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Силикатненское городское поселение

на 2022 год

| № п/п | Наименование проекта, основного мероприятия | Ответственные исполнители мероприятий | Срок реализации |  | Контрольное событие | Дата наступления контрольного события | Наименование целевого индикатора | Источник финансового обеспечения | Финансовое обеспечение реализации мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  |  |  | 2022 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель – повышение качества и комфортности городской среды на территории муниципального образования Силикатненское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи: обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования и дворовых территорий | Администрация муниципального образования Силикатненское городское поселение | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Реализованы мероприятия по благоустройству | 31.12.2022 | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий | Всего, в том числе: | 4894,60105 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее – областной бюджет) | 139,49613 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования федерального бюджета | 4510,37487 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 244,73005 |
| Задача – обеспечение участия граждан в решении вопросов благоустройства населённых пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие «Благоустройство территории ТОС» | Администрация муниципального образования Силикатненское городское поселение | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Реализованы мероприятия по благоустройству | 31.12.2022 | количество некоммерческих организаций, осуществляющих территориальное общественное самоуправление на территории муниципального образования, получивших субсидии с елью повышения качества благоустройства | Всего, в том числе: | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 0 |
| 2.1. | Предоставление субсидий органам ТОС в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с развитием ТОС, расположенных в границах поселения в части мероприятий по благоустройству | Администрация муниципального образования Силикатненское городское поселение | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  | Всего, в том числе: | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 0 |

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ

Муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Силикатненское городское поселение

на 2023 год

| № п/п | Наименование проекта, основного мероприятия | Ответственные исполнители мероприятий | Срок реализации |  | Контрольное событие | Дата наступления контрольного события | Наименование целевого индикатора | Источник финансового обеспечения | Финансовое обеспечение реализации мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  |  |  | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель – повышение качества и комфортности городской среды на территории муниципального образования Силикатненское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи: обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования и дворовых территорий | Администрация муниципального образования Силикатненское городское поселение | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Реализованы мероприятия по благоустройству | 31.12.2023 | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий | Всего, в том числе: | 4894,60105 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее – областной бюджет) | 139,49613 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования федерального бюджета | 4510,37487 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 244,73005 |
| Задача – обеспечение участия граждан в решении вопросов благоустройства населённых пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие «Благоустройство территории ТОС» | Администрация муниципального образования Силикатненское городское поселение | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Реализованы мероприятия по благоустройству | 31.12.2023 | количество некоммерческих организаций, осуществляющих территориальное общественное самоуправление на территории муниципального образования, получивших субсидии с елью повышения качества благоустройства | Всего, в том числе: | подлежит уточнению |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета | подлежит уточнению |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | подлежит уточнению |
| 2.1. | Предоставление субсидий органам ТОС в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с развитием ТОС, расположенных в границах поселения в части мероприятий по благоустройству | Администрация муниципального образования Силикатненское городское поселение | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  | Всего, в том числе: | подлежит уточнению |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета | подлежит уточнению |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | подлежит уточнению |

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ

Муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Силикатненское городское поселение

на 2024 год

| № п/п | Наименование проекта, основного мероприятия | Ответственные исполнители мероприятий | Срок реализации |  | Контрольное событие | Дата наступления контрольного события | Наименование целевого индикатора | Источник финансового обеспечения | Финансовое обеспечение реализации мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  |  |  | 2024 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель – повышение качества и комфортности городской среды на территории муниципального образования Силикатненское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи: обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования и дворовых территорий | Администрация муниципального образования Силикатненское городское поселение | 01.01.2018 | 31.12.2024 | Реализованы мероприятия по благоустройству | 31.12.2024 | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий | Всего, в том числе: | Подлежит уточнению |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее – областной бюджет) | Подлежит уточнению |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования федерального бюджета | Подлежит уточнению |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | Подлежит уточнению |
| Задача – обеспечение участия граждан в решении вопросов благоустройства населённых пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие «Благоустройство территории ТОС» | Администрация муниципального образования Силикатненское городское поселение | 01.01.2018 | 31.12.2024 | Реализованы мероприятия по благоустройству | 31.12.2024 | количество некоммерческих организаций, осуществляющих территориальное общественное самоуправление на территории муниципального образования, получивших субсидии с елью повышения качества благоустройства | Всего, в том числе: | подлежит уточнению |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета | подлежит уточнению |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | подлежит уточнению |
| 2.1. | Предоставление субсидий органам ТОС в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с развитием ТОС, расположенных в границах поселения в части мероприятий по благоустройству | Администрация муниципального образования Силикатненское городское поселение | 01.01.2018 | 31.12.2024 |  |  |  | Всего, в том числе: | подлежит уточнению |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета | подлежит уточнению |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | подлежит уточнению |

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ

Муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Силикатненское городское поселение

на 2025 год

| № п/п | Наименование проекта, основного мероприятия | Ответственные исполнители мероприятий | Срок реализации |  | Контрольное событие | Дата наступления контрольного события | Наименование целевого индикатора | Источник финансового обеспечения | Финансовое обеспечение реализации мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  |  |  | 2025 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель – повышение качества и комфортности городской среды на территории муниципального образования Силикатненское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи: обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования и дворовых территорий | Администрация муниципального образования Силикатненское городское поселение | 01.01.2018 | 31.12.2025 | Реализованы мероприятия по благоустройству | 31.12.2025 | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий | Всего, в том числе: | Подлежит уточнению |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее – областной бюджет) | Подлежит уточнению |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования федерального бюджета | Подлежит уточнению |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | Подлежит уточнению |
| Задача – обеспечение участия граждан в решении вопросов благоустройства населённых пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие «Благоустройство территории ТОС» | Администрация муниципального образования Силикатненское городское поселение | 01.01.2018 | 31.12.2025 | Реализованы мероприятия по благоустройству | 31.12.2025 | количество некоммерческих организаций, осуществляющих территориальное общественное самоуправление на территории муниципального образования, получивших субсидии с елью повышения качества благоустройства | Всего, в том числе: | подлежит уточнению |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета | подлежит уточнению |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | подлежит уточнению |
| 2.1. | Предоставление субсидий органам ТОС в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с развитием ТОС, расположенных в границах поселения в части мероприятий по благоустройству | Администрация муниципального образования Силикатненское городское поселение | 01.01.2018 | 31.12.2025 |  |  |  | Всего, в том числе: | подлежит уточнению |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета | подлежит уточнению |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | подлежит уточнению |

Приложение №2

к муниципальной программе

Система индикаторов эффективности реализации

муниципальной программы

| № п/п | Индикатор | Единица измерения | Значение показателей по годам* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом) | Ед. | 1 | 3 | 5 | 11 | 11 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 9 | 27 | 45 | 100 | 100 |
| 3. | Количество благоустроенных территорий общего пользования поселения(нарастающим итогом) | Ед. | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 4. | Доля площади благоустроенных территорий общего пользования поселения к общей площади общественных территорий | % | 11 | 11 | 22 | 22 | 100 |
| 5. | Количество некоммерческих организаций, осуществляющих территориальное общественное самоуправление на территории муниципального образования Силикатненское городское поселение (далее - ТОС), получивших субсидию на реализацию проектов по благоустройству | Ед. | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |

*Значение показателей в 2018-2025г.г. уточняются после формирования адресных перечней дворовых территорий и территорий общего пользования, подлежащих благоустройству

Приложение №3

к муниципальной программе

Прогноз

ожидаемых социально-экономических результатов

реализации муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022-2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение удовлетворенности населения уровнем благоустроенности территории муниципального образования Силикатненское городское поселение | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | Повышение уровня благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов | процентов | 20 | 60 | 100 | - | - |
| 3. | Повышение уровня благоустроенности общественных территории муниципального образования Силикатненское городское поселение | процентов | 11 | 11 | 22 | 22 | 100 |
| 4. | Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, в общем числе граждан в возрасте 14 лет и старше, проживающих в муниципальном образовании Силикатненское городское поселение по итогам 2022 года до 20 процентов | процентов | - | - | - | - | 20 |

Приложение №4

к муниципальной программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, включенных в муниципальную программу

| № п/п | Адрес | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | сквер «Молодежный» | 2018-2019 |
| 2 | аллея Ленина (первая очередь) | 2020 |
| 3 | аллея Ленина (вторая очередь) | 2021 |
| 4 | центральная площадь р.п. Силикатный (первый этап) | 2022 |
| 5 | центральная площадь р.п. Силикатный (второй этап) | 2023 |
| 6 | парк Культуры и отдыха р.п.Силикатный (первая очередь) | 2023 |
| 7. | парк Культуры и отдыха р.п.Силикатный (вторая очередь) | 2024 |
| 8. | парк Культуры и отдыха р.п.Силикатный (третья очередь) | 2025 |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу

| № п/п | Адрес | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | п. Силикатный, ул. Ленина, д. 20а | 2018 |
| 2 | п. Силикатный, ул. Садовая, д.1 | 2019 |
| 3 | п. Силикатный, ул. Энгельса, д. 11 | 2019 |
| 4 | п. Силикатный, ул. Лесная, д.7 | 2020 |
| 5 | п. Силикатный, ул. Трудовая, д. 5 | 2020 |
| 6 | п. Силикатный, ул. Лесная, д.2 | 2021 |
| 7 | п. Силикатный, ул.Лесная, д. 4 | 2021 |
| 8 | п. Силикатный, ул.Лесная, д. 4а | 2021 |
| 9 | п. Силикатный, ул.Садовая, д. 11 | 2021 |
| 10 | п. Силикатный, ул.Садовая, д. 12 | 2021 |
| 11 | п. Силикатный, ул.Садовая, д. 12а | 2021 |

Приложение №6

к муниципальной программе

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля

за их расходованием, а также порядок и форма участия (финансовое и (или) трудовое граждан в выполнении указанных работ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием (далее - Порядок) разработан в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169 (далее - Правила предоставления федеральной субсидии), Постановлением Правительства Ульяновской области от 31.08.2017 N 19/429-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области».

1.2. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования п.Силикатный (далее - дворовые территории), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы финансового и (или) трудового участия граждан в выполнении указанных работ.

1.3. Для целей настоящего Порядка:

1.3.1. Под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

1.3.2. Под формой финансового участия понимается: - доля финансового участия граждан (организаций, заинтересованных лиц) в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае принятия соответствующего решения Правительством Ульяновской области;

- минимальная доля финансового участия граждан (организаций, заинтересованных лиц) в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере, установленном Правительством Ульяновской области.

При этом доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

1.3.3. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность граждан (организаций, заинтересованных лиц), имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве:

- трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

- трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Трудовое участие может быть выражено:

- подготовкой объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другими работами (покраска оборудования, озеленение территории, охрана объекта);

- предоставлением строительных материалов, техники, оборудования, инструмента;

- обеспечением благоприятных условий для деятельности подрядной организации, выполняющей работы на объекте, и ее работников.

2. Порядок финансового и (или) трудового участия граждан

2.1. Условия финансового участия граждан в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий определяются в соответствии с нормативным правовым актом Правительства Ульяновской области.

Финансовое и (или) трудовое участие граждан в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от формы такого участия.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены: копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет; копии ведомостей сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, иные расчетно-платежные документы.

2.2. Условия трудового участия граждан в выполнении минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий определяются в соответствии с нормативным правовым актом Правительства Ульяновской области. Организация трудового участия, осуществляется гражданами, в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, с решением собственников зданий и сооружений, образующих дворовую территорию, подлежащую благоустройству. Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории, исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены: отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан; отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фотоматериалы, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан, и размещать указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет).

2.3. Допускается финансовое и (или) трудовое участие организаций, заинтересованных лиц в порядке, установленном настоящим разделом.

3. Аккумулирование и расходование средств заинтересованных лиц

3.1. На территории муниципального образования Силикатненское городское поселение уполномоченным учреждением по аккумулированию и расходованию средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройствудворовых территорий, является Администрация муниципального образования Силикатненское городское поселение.

3.2. Администрация муниципального образования Силикатненское городское поселение заключает соглашения с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в которых обязательно определяются порядок и объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, порядок расходования и возврата указанных средств, права, обязанности и ответственность сторон соглашения, условия и порядок контроля заинтересованными лицами за операциями с указанными средствами.

3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории на лицевой счет для учета операций со средствами бюджетных учреждений (за исключением субсидий на иные цели, а также субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность, предоставленных бюджетным учреждениям из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) (далее - лицевой счет бюджетного учреждения), открытый Администрация муниципального образования Силикатненское городское поселение в Управлении Федерального казначейства по Ульяновской области.

3.4. Администрация муниципального образования Силикатненское городское поселение обеспечивает учет денежных средств, поступающих на лицевой счет бюджетного учреждения от заинтересованных лиц, в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.5. Администрация муниципального образования Силикатненское городское поселение ежемесячно:

- обеспечивает опубликование данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, на официальном сайте администрации поселка Силикатный в сети Интернет;

- направляет данные о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной комиссии, созданной в соответствии с Правилами предоставления федеральной субсидии.

3.6. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрация муниципального образования Силикатненское городское поселение на:

- оплату минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в проект благоустройства дворовой территории;

- оплату дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в проект благоустройства дворовой территории.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями заключенных соглашений с заинтересованными лицами.

3.7. Администрация муниципального образования Силикатненское городское поселение обеспечивает возврат остатков аккумулированных денежных средств, неиспользованных по состоянию на 1 января текущего финансового года, заинтересованным лицам по реквизитам, указанным в заключенных соглашениях с заинтересованными лицами, в срок до 1 мая текущего финансового года при условии:

- экономии денежных средств по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

3.8. Допускается аккумулирование и расходование средств иных граждан и организаций, не отнесенных к категории заинтересованных лиц, в порядке, установленном настоящим разделом.

4. Контроль за соблюдением условий порядка

4.1. Контроль за целевым расходованием, а также своевременным и в полном объеме возвратом неиспользованного остатка аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляет орган муниципального финансового контроля Администрации Сенгилеевского района на основании отчета Администрации муниципального образования Силикатненское городское поселение. Форма отчета и сроки его предоставления устанавливаются Администрацией муниципального образования «Сенгилеевский район».

4.2. Орган внешнего муниципального финансового контроля осуществляет контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц в соответствии с требованиями Порядка осуществления контрольно-счетной палатой Ульяновской области полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю.

4.3. Орган внутреннего муниципального финансового контроля осуществляет контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.