## АДМИНИСТРАЦИЯ

## МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СИЛИКАТНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

## СЕНГИЛЕЕВСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«12» января 2024 г.                                                                                          № 7

Экз.№

Об актуализации схемы теплоснабжения

муниципального образования Силикатненское городское поселение

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Администрация муниципального образования Силикатненское городское поселение п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить мероприятия по актуализации схему теплоснабжения муниципального образования Силикатненское городское поселение согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

- Утвердить рабочую группу по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Силикатненское городское поселение в следующем составе:

- Анисимова А.А. –Глава администрации;

- Шайдуллова В.Н. – специалист 1 разряда по вопросам ЖКХ;

- Пискеева В.А. – специалист по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям.

3. Разместить в течение 3 календарных дней, с момента подписания данного Постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Силикатненское городское поселение уведомление об актуализации схем теплоснабжения (приложение №2).

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Глава администрации

муниципального образования

Силикатненское городское поселение				А.А.Анисимова

Приложение 1

к постановлению администрации муниципального образования Силикатненское городское поселение от 12.01.2024 № 7

График

актуализации схемы теплоснабжения МО Силикатненское городское поселение

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Размещение уведомления о начале проведения ежегодной актуализации схемы теплоснабжения на официальном сайте администрации МО соответствии с п. 8, 24 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения» (далее –Требования) | в течение 3 (трех) календарных дней с даты принятия постановления до 15 01.2024г. | Специалист 1 разряда Шайдуллова В.Н. |
| 2. | Организация сбора замечаний и предложений к схеме теплоснабжения, в соответствии с п. 12 Требований | не менее 30 календарных дней с даты опубликования уведомления о начале проведения ежегодной актуализации схемы теплоснабжения с даты опубликования до 15.02.2024г. | Специалист 1 разряда Шайдуллова В.Н. |
| 3. | Размещение на официальном сайте администрации МО информации о проведение публичных слушаний по замечаниям к схеме теплоснабжения МО Силикатненское городское поселение в соответствии с п. 14 Требований | не менее чем за 7 календарных дней до проведения публичных слушаний до 04.05.2024г. | Специалист 1 разряда Шайдуллова В.Н. |
| 4. | Проведение публичных слушаний по замечаниям к схеме теплоснабжения МО Силикатненское городское поселение в соответствии с п. 13 Требований | не позднее 15 календарных дней с даты окончания срока представления предложений по нему 11.05.2024г. | Специалист 1 разряда Шайдуллова В.Н. |
| 5. | Размещение на официальном сайте администрации МО заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколы публичных слушаний по изменениям к схеме теплоснабжения МО Силикатненское городское поселение в соответствии с п. 14 Требований | в течение 3 календарных дней с даты завершения публичных слушаний | Специалист 1 разряда Шайдуллова В.Н. |
| 6. | Принятие решения по результату проведения публичных слушаний: в соответствии с п. 17 Требований | в течение 7 календарных дней с даты окончания публичных слушаний до 21.06.2024 | Глава администрации |
| 7. | Утверждение актуализированной схемы теплоснабжения МО Силикатненское городское поселение при внесении в нее изменений, в соответствии с п. 24 Требований | не позже 21.06.2024г. | Глава администрации. |
| 8. | Размещение актуализированной схемы теплоснабжения на сайте в полном объеме, в соответствии с п. 19 Требований | в течение 15 календарных дней с даты ее утверждения | Специалист 1 разряда Шайдуллова В.Н. |

Приложение 2

к постановлению администрации МО Силикатненское городское поселение от 12.01.2024 № 7

УВЕДОМЛЕНИЕ

о начале проведения актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Силикатненское городское поселение

Администрация муниципального образования Силикатненское городское поселение уведомляет о начале актуализации схемы теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

С действующей схемой теплоснабжения можно ознакомиться на официальном сайте поселения в сети Интернет, перейдя по ссылке https://silikatnenskoe-r73.gosweb.gosuslugi.ru/

Сбор предложений и замечаний осуществляется до 04.05.2024г. года по адресу: Ульяновская область, Сенгилеевский район, р.п. Силикатный, ул.Энгельса, д. 5, а также на электронный адрес: silikatniy@mail.ru