АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СИЛИКАТНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СЕНГИЛЕЕВСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от \_\_\_\_\_\_\_2024 года проект

**Об организации и проведении комплекса работ по весеннему благоустройству территорий населённых пунктов муниципального образования Силикатненское городское поселение**

В целях приведения в соответствие с санитарными нормами территорий населенных пунктов муниципального образования Силикатненское городское поселение и приведения в надлежащее состояние зон для обеспечения комфортного проживания и отдыха населения, администрация муниципального образования Силикатненское городское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1.Провести на территории муниципального образования Силикатненское городское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области в период с 5 апреля по 28 июня 2024 года комплекс работ по весеннему благоустройству территорий населенных пунктов муниципального образования Силикатненское городское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области.

2.Провести субботники по наведению чистоты и порядка, улучшению санитарного и экологического состояния населенных пунктов муниципального образования Силикатненское городское поселение Сенгилеевского Ульяновской области 5, 19 и 27 апреля, 17 и 31 мая, 14 и 28 июня 2024 года.

3.Объявить 27 апреля 2024 года областной субботник, на территории муниципального образования Силикатненское городское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области, приуроченный к празднику «Весны и труда»

4.Утвердить:

4.1Состав штаба по руководству и организации проведения комплекса работ по весеннему благоустройству территорий населенных пунктов муниципального образования Силикатненское городское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области (приложение 1).

4.2. План мероприятий по проведению комплекса работ по благоустройству территорий населённых пунктов МО Силикатненское городское поселение (приложение 2).

4.3. Закрепленные территории по благоустройству за организациями, учреждениями, собственниками, пользователями зданий, строений, сооружений (приложение 3), в соответствии с законом Ульяновской области №164-ЗО от 21 декабря 2018г. «О порядке определения органами местного самоуправления поселений и городских округов Ульяновской области границ прилегающих территорий».

5. В рамках проведения комплекса работ по благоустройству рекомендовать организациям всех организационно - правовых форм, образовательным учреждениям, учреждениям культуры, учреждениям здравоохранения, общественным организациям, населению по месту жительства принять участие в работах по наведению чистоты и порядка на прилегающих территориях. Особое внимание обратить на очистку придомовых территорий, контейнерных площадок, скверов, зон отдыха, на ликвидацию стихийных мест скопления твердых бытовых отходов.

6. Обеспечить еженедельное размещение в средствах массовой информации материалов по проведению работ по благоустройству.

7. Специалисту 1 разряда администрации МО Силикатненское городское поселение Шайдулловой В.Н. еженедельно предоставлять в Бюджетное учреждение «Управление архитектуры, строительства и дорожного хозяйства муниципального образования «Сенгилеевский район» информацию о проведении комплекса работ по благоустройству, в срок до 28 июня 2024 года предоставить итоговую информацию.

8. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования(обнародования).

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

муниципального образования

Силикатненское городское поселение А.А. Анисимова

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  к постановлению Администрации  МО Силикатненское городское поселение от \_\_\_\_\_\_2024 года № |

**СОСТАВ**

**комиссии по руководству и организации проведения комплекса работ по весеннему благоустройству территорий населенных пунктов муниципального образования Силикатненское городское поселение**

**Председатель комиссии:**

Анисимова А.А. - Глава администрации муниципального образования Силикатненское городское поселение;

**Секретарь комиссии:**

Шайдуллова В.Н. – специалист 1 разряда МО Силикатненское городское поселение

**Члены комиссии:**

Зайниев Ш.С. – председатель ТСЖ «УЮТ» (по согласованию);

Сорокина А.Н. – директор ООО «УК «Гарант-Сервис» (по согласованию);

Филюк Е.В. – директор МОУ Силикатненская средняя школа имени В.Г. Штыркина (по согласованию);

Сараева Ю.А. - И.о. заведующей ГУЗ «Сенгилеевская ЦРБ» Силикатненская участковая больница (по согласованию);

Кузнецова Т.В. – заведующая МДОУ Силикатненский детский сад общеобразовательного вида «Сказка» (по согласованию);

Старшие по домам (по согласованию).

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  к постановлению Администрации  МО Силикатненское городское поселение от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 года № |

**ПЛАН**

**проведения комплекса работ по весеннему благоустройству территорий**

**муниципального образования Силикатненское городское поселение**

**в 2024 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объём работ | |
| План | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Очистка магистральных и внутриквартальных дорог | тыс. кв. м | 0,24 |  |
|  | Очистка газонов, цветников, парков, скверов | тыс. кв. м | 0,3 |  |
|  | Очистка кустарников | пог. м | 20 |  |
|  | Стрижка кустарников | пог. м | 120 |  |
|  | Посадка деревьев | шт. | 10 |  |
|  | Окапывание деревьев | шт. | 20 |  |
|  | Побелка стволов деревьев | шт. | 50 |  |
|  | Окапывание кустарников | пог. м | - |  |
|  | Ремонт, покраска скамеек, садовых диванов | шт. | 10 |  |
|  | Установка скамеек, садовых диванов | шт. | 6 |  |
|  | Вывоз мусора | куб. м | 1000 |  |
|  | Ликвидация мест стихийного складирования бытовых отходов | шт. | 10 |  |
|  | Очистка от мусора территорий, прилегающих к полигонам твёрдых бытовых отходов и свалкам и придорожных полос подъездных дорог к полигонам твёрдых бытовых отходов и свалкам | кв. м | - |  |
|  | Ремонт, покраска урн | шт. | 0 |  |
|  | Установка новых урн | шт. | 0 |  |
|  | Снятие объявлений, в том числе рекламных | кв.м | 5 |  |
|  | Помывка опор линий электропередач, опор контактной сети | шт. | - |  |
|  | Ремонт, покраска контейнеров | шт. | - |  |
|  | Установка новых контейнеров | шт. | - |  |
|  | Ремонт покраска контейнерных площадок | шт. | - |  |
|  | Устройство контейнерных площадок | шт. | 0 |  |
|  | Помывка витражей, окон | тыс. кв. м | 0 |  |
|  | Ремонт остановочных павильонов | шт. | - |  |
|  | Помывка остановочных павильонов | шт. | 0 |  |
|  | Очистка подвалов от мусора | домов | - |  |
|  | Очистка чердаков от мусора | домов | - |  |
|  | Ремонт детских игровых площадок | шт. | 4 |  |
|  | Завоз песка в песочницы | куб. м. | 50 |  |
|  | Устройство клумб | кв. м/шт. | 360/56 |  |
|  | Посадка цветочной рассады | шт. | 500 |  |
|  | Посадка цветов (семена) | кв. м. | - |  |
|  | Ремонт пешеходных ограждений | пог. м | 0 |  |
|  | Покраска пешеходных ограждений | пог.м | - |  |
|  | Покраска бордюрного камня | пог.м | 300 |  |
|  | Снос сухостойных и аварийных деревьев | шт. | 5 |  |
|  | Приведение весенних осмотров многоквартирных домов | ед. | 39 |  |
|  | Приведение весенних осмотров зданий и сооружений организаций бюджетной сферы | ед. | 7 |  |
|  | Выдача предписаний об устранении нарушений Правил благоустройства | ед | 10 |  |

Задействовано организаций -

Задействовано населения -

в том числе:

студентов и школьников -

временно безработных граждан -

граждан, имеющих задолженность за жилищно-коммунальные услуги -

Задействовано техники -

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  к постановлению Администрации  МО Силикатненское городское поселение от \_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 года № |

**Закрепленные территории по благоустройству за организациями**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организации | Закрепленная территория |
| 1 | МУ Администрация МО Силикатненское городское поселение | прилегающая территория к учреждению |
| 2 | ОАО «Кварц» | от ОАО «Кварц» до улицы Мокрая Поляна |
| 3 | ИП Хребтов Д.В | прилегающая территория к хлебозаводу |
| 4 | МОУ Силикатненская СШ | прилегающая территория к учреждению |
| 5 | МУЗ «Силикатненская участковая больница» | прилегающая территория к учреждению |
| 6 | МДОУ Силикатненский детский сад общеобразовательного вида «Сказка» | прилегающая территория к учреждению |
| 7 | МОУ ДОД «Силикатненская ДШИ» | прилегающая территория к учреждению |
| 8 | ОГКП «Ульяновский областной водоканал» | прилегающая территория к учреждению, обелиск Славы |
| 9 | МУК ЦБС Силикатненская модельная библиотека | прилегающая территория к учреждению |
| 10 | Магазин «Пятерочка+» | прилегающая территория к магазину |
| 11 | Индивидуальные предприниматели | прилегающая территория к торговым павильонам на расстоянии 10 метров |
| 12 | ООО УК «Гарант-Сервис» | прилегающая территория к учреждению, аллея Ленина |
| 13 | ТСЖ «УЮТ» | прилегающая территория к учреждению, сквер Молодежный |
| 14 | МАУ «Вдохновение» | прилегающая территория к учреждению |
| 15 | ООО УК «Гарант-Сервис» | территории МКД с объектами благоустройства |
| 16 | ТСЖ «УЮТ» | территории МКД с объектами благоустройства |